План работы над курсовым проектом «Разработка онлайн-магазина продуктов»

Цель проекта: Разработать полнофункциональный веб-сервис для продажи продуктов питания с возможностью управления ассортиментом, обработки заказов, аналитики продаж и административного контроля.

Стек технологий (рекомендуемый):

- Бэкенд: Python (Django) — для быстрой разработки и встроенной панели администратора.

- Фронтенд: JavaScript (React) или шаблоны Django (Django Templates).

- СУБД: PostgreSQL — для надёжного хранения данных.

- Дополнительно: Docker, Docker Compose (для контейнеризации), Redis (для кеширования).

План по неделям

Неделя 1: Постановка задачи и проектирование

- Задачи: Определить основные требования к функционалу магазина. Выбрать и обосновать стек технологий. Спроектировать архитектуру приложения.

- Результаты:

  - Список сущностей системы (Пользователь, Товар, Категория, Поставщик, Заказ, Корзина и др.).

  - Созданный Git-репозиторий с файлом README.md, содержащим описание проекта и план работ.

  - Предварительное описание API (например, в формате OpenAPI).

Неделя 2: Проектирование базы данных

- Задачи: Разработать логическую и физическую модели данных. Создать ER-диаграмму. Написать SQL-скрипты для создания таблиц.

- Результаты:

  - ER-диаграмма, отражающая связи между сущностями.

  - Готовый SQL-скрипт (DDL) для развёртывания базы данных.

  - Словарь данных с описанием таблиц, атрибутов и ограничений.

Неделя 3: Разработка базового функционала бэкенда

- Задачи: Настроить окружение для разработки. Реализовать модели данных на Django. Написать CRUD-операции для основных сущностей.

- Результаты:

  - Развёрнутая локально база данных PostgreSQL.

  - Реализованные модели Django и применённые миграции.

  - Базовые API-эндпоинты для управления товарами и пользователями.

Неделя 4: Реализация бизнес-логики

- Задачи: Добавить функционал корзины покупок и оформления заказа. Реализовать систему скидок и акций. Настроить расчёт итоговой суммы заказа.

- Результаты:

  - Рабочие API-методы для добавления товаров в корзину и создания заказов.

  - Логика применения скидок и промокодов.

  - Транзакционная обработка заказов (атомарность).

Неделя 5: Безопасность и администрирование

- Задачи: Реализовать аутентификацию и авторизацию пользователей (JWT или сессии). Настроить ролевую модель (клиент, менеджер, администратор). Добавить логирование действий.

- Результаты:

  - Система регистрации и входа пользователей.

  - Разграничение прав доступа для разных ролей.

  - Скрипты для создания бэкапов базы данных.

Неделя 6: Разработка фронтенда

- Задачи: Создать пользовательский интерфейс для просмотра каталога, управления корзиной и оформления заказов. Реализовать панель администратора.

- Результаты:

  - Веб-интерфейс на React или Django Templates.

  - Интеграция фронтенда с бэкендом через API.

  - Базовая версия панели администратора для управления товарами и заказами.

Неделя 7: Тестирование и аналитика

- Задачи: Провести модульное и интеграционное тестирование. Написать тест-кейсы. Добавить простую аналитику (отчёт по продажам, популярные товары).

- Результаты:

  - Набор автоматических тестов (например, на pytest).

  - Отчёт о тестировании с указанием обнаруженных и исправленных ошибок.

  - Дашборд с базовой аналитикой продаж.

Неделя 8: Финальная доработка и документация

- Задачи: Исправить оставшиеся ошибки. Написать итоговую документацию. Подготовить презентацию для защиты.

- Результаты:

  - Полная документация по проекту (как запустить, как пользоваться).

  - Презентация на 10-12 слайдов с ключевыми фичами проекта.

  - Запиленное демо с основными сценариями использования.